桃園市登革熱防疫資訊決策平台建置與擴充計畫

需求說明書

計畫緣起與目的：

「登革熱防疫資訊決策平台」透過整合確診通報、病媒蚊密度監測與高風險場域列管等數據，為協助掌握本市疫情動態與環境風險之重要平臺。為確保防疫業務之連續性與系統穩定運作，並導入人工智慧（AI）輔助與符合資訊安全規範之需求，遂辦理本計畫進行現有系統之維運、改版、功能擴充與資安防護。

在系統改版擴充方面主要針對系統安全性與強化AI應用，配合 AI 功能擴充進行系統架構調整。包含擴充 AI 對話式疫情查詢、自動化防治派工等業務輔助功能模組等。此外，因應政府資訊安全規範與網路威脅，本計畫需持續強化系統之資安防護與備份機制，確保防疫平台於符合安全標準之環境下持續運作，提供穩定且安全之實用防疫決策支援系統。

工作項目

登革熱防疫資訊決策平台升級改版

為因應導入 AI 相關輔助功能，並符合機關資訊安全規範要求，針對現有平台進行升級改版作業，新版系統完整涵蓋現有各功能模組。於新版系統建置期間，須維持原平台正常運作；待新版系統開發完成後，應規劃並行運作與資料轉移機制，確保防疫業務順利過渡。具體項目如下：

- 空間圖台與風險統計展示模組：開發空間圖台功能，包含多種底圖切換、確診與通報病例之即時分佈展示、人蚊風險整合地圖、疫情軌跡地圖，以及布氏級數與容器指數趨勢等客製化圖表。

- 個案通報與疫調管理模組：開發病例通報、法定傳染病疫調紀錄編修與症狀通報等管理功能，並維持與中央疾病管制署（CDC）傳染病通報系統（NIDRS）等外部資料介接機制之正常運作，介接規格如有異動應配合調整。

- 病媒監測與場域列管作業模組：開發病媒調查及誘卵桶數據管理功能，以及高風險場域之社區列管點管理，以及各類 Excel 管理報表匯出功能。

- 緊急防治作業模組：開發一般與個案噴藥單填報、防治班工表產製、防治報表匯出等功能。

- 系統管理功能模組：因應資安規範開發新版系統安全登入機制，包含各局處與區公所等不同層級單位之分級帳號權限設定與資料存取控管機制。

- 技術支援與教育訓練

- 技術支援與客服諮詢：新系統上線後，提供專線電話、電子郵件等多元聯繫管道，於機關上班時間內提供系統操作諮詢、問題解答及技術支援服務。

- 教育訓練與文件交付：新系統上線後，廠商須配合機關辦理系統教育訓練課程至少一場，並交付與新系統現況相符之操作手冊、教育訓練教材及相關技術文件。

防疫進階擴充功能開發

為提升緊急防治派工效率，規劃開發以下自動化空間決策功能：

- 防疫資訊介接模組：本模組須將系統內之疫調紀錄等資料自動同步至中央傳染病通報系統，並具備同步失敗之通知與自動重試機制。。

- 防疫工作區智慧劃分模組：運用GeoAI技術進行空間劃界與群聚範圍動態判定，於新增確診點位時，系統自動依管理者設定之半徑參數，並包含地理阻隔自動分割與微調技術，繪製預定防疫工作區範圍，防疫區塊須依據機關提供之道路、水系等面狀圖資進行自動切割，同時，為因應圖資可能之誤差，提供網頁版圖面編修工具，供作業人員手動調整防治邊界。時間區間條件須提供查詢介面供使用者彈性設定。

- 防疫清冊產製派工模組：系統須將前述劃定之防疫工作區塊與電子門牌資料進行空間圖層疊合。自動過濾並產出符合本市防疫規範之防疫清冊。系統可依據機關提供之各項指標（如距離、人口數、病媒指數等），建立派工作業之優先等級劃分功能。各指標之權重參數須可由管理者自行設定與調整，並依據當日可用之防治人力數量，提供噴藥區塊與作業順序之建議。

- AI 防疫小幫手：建置對話式數據查詢功能，提供業務及疫情資料查詢輔助，並支援依查詢語意導引使用者開啟對應之圖台頁面或統計報表。使用者可透過文字提問，系統自動解析並存取資料庫回饋結果。

既有系統維運

本工作項目涵蓋既有平台功能模組之常態性維護，並提供系統異常監控等整體營運服務，包含系統監控與異常排除。專案履約期間持續提供系統維護服務，若發生系統異常、當機或功能錯誤，須於契約指定之時效內完成問題回應與障礙排除，確保平台高可用性。

資訊安全

- 資通安全弱點通報機制持續維運及依主管機關指定之方式提交資訊資產盤點資料。

- 配合機關依照中央或本府之網站稽核(檢查)、攻防演練等作業計畫進行稽核(檢查)、漏洞項目相關之網站功能增修或修補。

- 防火牆維管，每季定期防火牆帳號清點、流量紀錄檢視、更新防火牆政策清單及版本、備份防火牆政策清單及組態。

- 技術面檢測：

廠商應針對本系統進行網站安全弱點掃描、資安健診、弱點通報機制、安全防護(防毒、防火牆、SPAM)。

  - 管理面事項：

    - 營運持續演練：規劃與執行核心系統之業務持續運作作業暨災害復原演練。廠商需提交該演練計畫書，經機關同意後據以執行。廠商進行還原演練前，應採取資訊安全保全措施，在還原演練遭遇任何意外時，能夠迅速回復正常運作。演練結束後15日內提交成果報告書。

    - 內部資通安全稽核：配合本局或外部單位執行內部資通安全稽核作業，稽核結果不符合本契約約定或資通安全管理法及相關子法、規範或標準者，於接獲機關通知後應於期限內完成改善，未依限完成者，依契約相關規定核計違約金。

    - ISMS持續導入：配合機關推動ISMS導入管理稽核項目，全面盤點維護系統之稽核日誌事項、更新資訊資產風險評鑑工作表，並且針對未符合項目，進行相關功能開發，及執行本局資通安全管理相關措施、發布之ISMS文件。

專案時程與里程碑

本計畫預計執行期間為決標次日起至驗收完成日止，主要里程碑如下：

- 工作執行計畫書：得標廠商於決標次日起30個日曆天內提出工作執行計畫書，經審核通過後，撥款契約價金總額之20％。

- 期中報告書：得標廠商完成下列工項後於決標次日起180個日曆天內提送期中報告書，經審核通過後，撥款契約價金總額之40%。

  - 登革熱防疫資訊決策平台升級改版

- 期末報告書：須完成所有內容，於決標次日起300個日曆天內提送期末報告書，經審核通過後，撥款契約價金總額之35%。另經驗收合格後撥付尾款5％。

其他事項：

- 本計畫開發之系統所需之運作環境，包含伺服器、資料庫軟體由本局提供。

- 機關應協助取得圖資、門牌資料及衛福部介接資料之取得與授權。

驗收方式

  - 計畫書採書面或審查會方式辦理，份數如下：

    - 成果報告書12份。

    - 隨身碟儲存裝置12份。

保固

  - 本計畫開發新增之系統功能保固內容：

    - 本計畫開發新增之系統功能自全部完成履約經驗收合格日之次日起，由廠商保固1年。

    - 系統功能瑕疵與錯誤之修正保固。

    - 廠商應指派專案負責人員乙名，作為雙方聯絡窗口，負責應用系統之功能無法正常運作問題之排除、修正及除錯，並於機關上班時間提供技術諮詢服務電話。

    - 保固期滿後廠商應於14日曆天內交付本計畫於保固內系統擴充程式碼電子檔儲存於光碟片或隨身碟交付機關。

    - 機關將檢視罰則及扣除保固期必要之罰款後，申退保固保證金（無息發還）。

    - 廠商有破產、停止營業或其他重大情事，致無法繼續履行保固責任者，機關得沒入保固保證金的全部作為損害賠償，並另行招商進行保固服務，當保固保證金不足扣抵時，機關得向廠商求償，並依採購法第101條規定刊登政府採購公報。

共同性規範

  - 履約期間廠商應與機關及相關單位密切聯繫取得最新資料；若有必要，廠商應隨時提出，安排會議討論。

  - 廠商應配合出席本案所召開相關會議，並準備會議資料或於會中說明，必要時應配合機關要求召開相關會議。

  - 本案辦理之各項審查會議及教育訓練，廠商應準備簡報、會議資料、會場及茶水，其費用(包含審查委員出席費、審查費、交通費等)已含於服務費內，不得另要求增加服務費。

  - 履約期間廠商需配合機關要求出席相關會議。

  - 各階段計畫書或成果報告書及審查之簡報資料，廠商應提送至少10份至機關辦理審核，必要之說明圖面部分應以彩色印製，以利審查作業進行。

  - 廠商履約成果應於各階段經機關審查完畢，於會議紀錄發文次日起14日曆天內依機關審查意見提送修正報告，經機關審定函發文次日起7日曆天內，廠商應編製正式成果報告。

  - 本案不得採購中國大陸資通訊設備及監視系統設備。

經費概算表

| 項次 | 內容 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 登革熱防疫資訊決策平台升級改版 |  |  |  |  |
| 1 | 空間圖台與風險統計展示模組 | 式 | 1 | 400,000 | 400,000 |
| 2 | 個案通報與疫調管理模組 | 式 | 1 | 300,000 | 300,000 |
| 3 | 病媒監測與場域列管作業模組 | 式 | 1 | 300,000 | 300,000 |
| 4 | 緊急防治作業模組 | 式 | 1 | 250,000 | 250,000 |
| 5 | 系統管理功能模組 | 式 | 1 | 200,000 | 200,000 |
| 6 | 技術支援與教育訓練 | 式 | 1 | 150,000 | 150,000 |
| 小計(一) |  |  |  |  | 1,600,000 |
| 二 | 防疫進階擴充功能開發 |  |  |  |  |
| 1 | 防疫資訊介接模組 | 式 | 1 | 200,000 | 200,000 |
| 2 | 防疫工作區智慧劃分模組 | 式 | 1 | 500,000 | 500,000 |
| 3 | 防疫清冊產製派工模組 | 式 | 1 | 250,000 | 250,000 |
| 4 | AI 防疫小幫手 | 式 | 1 | 300,000 | 300,000 |
| 小計(二) |  |  |  |  | 1,250,000 |
| 三 | 既有系統維運 |  |  |  |  |
| 1 | 既有操作介面與功能模組常態維護 | 式 | 1 | 300,000 | 300,000 |
| 2 | 系統監控與異常排除 | 式 | 1 | 200,000 | 200,000 |
| 小計(三) |  |  |  |  | 500,000 |
| 四 | 資訊安全檢測 |  |  |  |  |
| 1 | 資訊安全防護與自動化備份機制 | 式 | 1 | 150,000 | 150,000 |
| 2 | 系統安全檢測與漏洞修補 | 式 | 1 | 100,000 | 100,000 |
| 小計(四) |  |  |  |  | 250,000 |
| 合計(一~四) |  |  |  |  | 3,600,000 |
| 五 | 廠商管理費、保險及利潤(約5％) | 式 | 1 | 185,000 | 180,000 |
| 六 | 營業稅5% | 式 | 1 | 194,250 | 189,000 |
| 總 計 |  |  |  |  | 3,969,000 |